| JORNADA DE TRABALHO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Turno Diurno |  | Turno Noturno |  |
| Entrada: 07:00 | Intervalo de almoço: 1 hora | Entrada: | Intervalo do jantar: 1 hora |
| Saída: 20:00 | Nº colaboradores: 2 | Saída: | Nº colaboradores: 0 |
| Horas extras (diurno): 04:00 |  | Stand-by: 5 |  |
| Horas extras (noturno): 00:00 |  | Motivo: Precisamos esperar o carregamento |  |
| Comentário: Hora extra devido ao atraso nos serviços |  |  |  |

| COLABORADORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Função | Turno |
| {{collaboratorname}} | {{collaboratorposition}} | {{collaboratorshift}} |

ATIVIDADES/OBS:

{{activities}}

SERVIÇOS REALIZADOS

| Serviço 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serviço: Teste de pressão | Início: 15:00 | Término: 16:00 |
| Equipamento: Leme | Pressão de trabalho: {{ statementdataone}} | Pressão de teste:: 400 |
| Sistema: Hidraulico | Status: Finalizado | Fluido: Água |
| Colaboradores: Carlos Mendes |  |  |
| Etapas: Montagem do sistema, Execução do teste, Desmontagem do sistema |  |  |
| OBS.: O teste ocorreu bem |  |  |

| ASSINATURAS _________________ Líder: Carlos Mendes Cargo: Tecnico senior |  | Cliente: Cargo: |
| --- | --- | --- |